Dobrovolný svazek obcí

# VODOVOD HAMR

### Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361

Z P R Á V A   O   H O S P O D A Ř E N Í

Z Á V Ě R E Č N Ý   Ú Č E T

Z A   R O K   2 0 1 2

Třeboň, dne 22.1.2013

Zpracoval: Jan Ouška

Všeobecné údaje o společnosti:

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR vznikl 26.5.1993.

Členské obce svazku jsou:

Obec Frahelž

Obec Hamr

Obec Hatín

Městys Chlum u Třeboně

Obec Klec

Obec Lásenice

Obec Majdalena

Obec Novosedly nad Nežárkou

Obec Pístina

Obec Příbraz

Obec Staňkov

Město Stráž nad Nežárkou

Město Třeboň

Orgány svazku jsou:

- Valná hromada svazku.

- Dva jednatelé:

Zdeněk Mráz, místostarosta Města Třeboň, Karel Fürst, starosta Obce Majdalena

- Revizor hospodaření:

Mgr. Filip Mencl, starosta Obce Novosedly nad Nežárkou.

IČ: 60818361

DIČ: CZ 60818361

Sídlo svazku: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň.

Předmět činnosti svazku dle CZ-NACE:

- 360000 Shromažďování, úprava a rozvod vody,

- 370000 Činnosti související s odpadními vodami,

- Ostatní odborné související činnosti (výstavba nových vodohospodářských zařízení, s tím spojené průzkumy, projektování, inženýrská činnost, udržování, opravy a rekonstrukce, obchodní činnost, zkušební a kontrolní činnost).

DSO Vodovod Hamr je plátcem DPH.

Elektronické stránky DSO: www.vodovod.hamr.sweb.cz

Činnost svazku:

Provoz:

DSO Vodovod Hamr spravuje vodohospodářský majetek vlastní ve výši 370,215.457,- Kč a majetek svěřený členskými obcemi (Město Třeboň, Obec Novosedly nad Nežárkou, Obec Klec, Obec Frahelž, Obec Příbraz, Obec Hamr, Obec Pístina) do hospodaření. Tento svěřený majetek ve finanční hodnotě 118,210.042,- Kč je veden na podrozvahových účtech svazku.

Celková hodnota vlastního a spravovaného majetku k 31.12.2012 je 488,425.499,- Kč.

Provoz vodohospodářského majetku svazku zajišťuje nájemce ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice.

Od 01.01. do 31.12.2012 pracoval ve funkci ředitele DSO Vodovod Hamr pan Jan Ouška.

Ve funkci poradce pracoval pro DSO od 01.01. do 31.12.2012 pan Petr Hudler.

Valná hromada svazku byla v roce 2012 svolána na dny 24.01., 28.02., 11.04., 22.05., 21.06., 13.09., 18.10., 22.11., 18.12.

Účetnictví svazku zpracovává Ing. František Tík, Smržov 2, 379 01 p. Třeboň.

Kontrolní činnost:

Kontrolu hospodaření svazku provedl dne 10.12.2012 revizor hospodaření svazku pan Mgr. Filip Mencl, starosta Obce Novosedly nad Nežárkou. Při kontrole nebyly shledány závady.

Audit svazku zajišťuje Krajský úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice.

V průběhu roku 2012 byly provedeny tato audity:

Dne 07.02.2012 proběhlo Závěrečné přezkoumání hospodaření DSO za rok 2011 se závěrem:

Kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst.3 písm. a), ani rizika podle § 10 odst.4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.

Dne 28.08.2012 se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření DSO za rok 2012. Kontrolorem byl pan Jaroslav Holub z Krajského úřadu - Jihočeský kraj.

Zjištění z dílčího přezkoumání za rok 2012 zní:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst.3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.)

Stavební činnost:

Svazek realizoval v roce 2012 rekonstrukce a opravy vodohospodářského majetku v rámci několika akcí. Všechny níže uvedené cenové údaje jsou bez DPH, protože DSO je plátcem DPH.

„Třeboň, Klofáčova ulice – Rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

Rekonstrukce se týkala Klofáčovy ulice v úseku od křižovatky Klofáčova-Jablonského ke křižovatce Klofáčova-Jiráskova. Bylo položeno 158 m vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 80 mm a 84,5 m kanalizačního potrubí v profilech DN 600, materiál korugovaný PP.

Dodavatelem stavby byla společnost Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 25 Třeboň.

Staveniště bylo dodavateli předáno dne 03.05.2012. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu byla dokončena dne 31.07.2012.

Hodnota této stavby dle Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1, 2, 3 ke Smlouvě o dílo je 1,278.256,- Kč. Tato částka byla hrazena z půjčky Města Třeboň.

Další náklady ve výši 60.800,- Kč na inženýrskou činnost (projekty, koordinátor BOZP) byly hrazeny z vlastních zdrojů DSO Vodovod Hamr.

„Třeboň, ulice Na Kopečku – Rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

Rekonstrukce se týkala ulice Na Kopečku v úseku od křižovatky Dukelská-Na Kopečku k budově čerpací stanice v areálu ČEVAK.

Bylo položeno celkem 176,5 m vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 300 mm, 12 m DN 80 a 156,2 m kanalizačního potrubí z polypropylenu DN 300.

Dodavatelem stavby byla společnost Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 25 Třeboň.

Staveniště bylo dodavateli předáno dne 10.08.2012. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu byla dokončena dne 26.10.2012.

Hodnota této stavby dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je 2,515.844,- Kč. Tato částka bude vyúčtována proti půjčce Města Třeboň.

Další náklady ve výši 124.000,- Kč na inženýrskou činnost (projekty, koordinátor BOZP) byly hrazeny z vlastních zdrojů DSO Vodovod Hamr.

„Třeboň, Novohradská ulice – Rekonstrukce vodovodu“.

Rekonstrukce vodovodu se týkala silnice II/154 v Novohradské ulici v úseku Novohradská brána-Most přes Zlatou stoku.

Bylo položeno 764 m vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 100 a 8 m z tvárné litiny DN 80.

Dodavatelem stavby byla firma Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., Jiráskovo předměstí 935/III., 377 01 Jindřichův Hradec.

Staveniště bylo dodavateli předáno dne 19.05.2012. Rekonstrukce vodovodu s provizorním zaasfaltováním výkopu byla dokončena dne 30.11.2012. Odfrézování vrchní asfaltové vrstvy a položení konečné asfaltové vrstvy vozovky má být provedeno po roce, v termínu do 30.11.2013.

Hodnota dosud provedených prací je 3,018.937,- Kč.

Tato částka byla hrazena z půjčky Města Třeboň.

Na opravy asfaltového povrchu je v rozpočtu rezervována částka 937.483,- Kč, která bude fakturována, proplacena a vyúčtována v závěru roku 2013.

Další náklady ve výši 91.700,- Kč na inženýrskou činnost (projekty, zajištění stavebního řízení, koordinátor BOZP) byly hrazeny z vlastních zdrojů DSO Vodovod Hamr.

V průběhu roku 2012 proběhly níže uvedené opravy, rekonstrukce a investiční akce, které hradil ze svých prostředků DSO Vodovod Hamr.

Frekvenční měnič v čerpací stanici Třeboň – Kopeček:	   596.532,- Kč

Dodavatel: DBD Control Systems, s.r.o., Průmyslová 211, 39737 Chotoviny

Rekonstrukce mezidna filtru v Úpravně vody Hamr	   293.974,- Kč

Dodavatel: Hochtief CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Dodavatelem níže uvedených akcí bylo třeboňské středisko ČEVAK:

Havarijní oprava střechy ÚV Hamr – strojovna:	       7.856,- Kč

Montáž dávkovacího souboru desinfekce – ČS Přeseka:	     34.158,- Kč

Vystrojení vodoměrné šachty pro Mláku:	     46.924,- Kč

Telemetrická stanice pro vodoměrnou šachtu Lásenice:	     32.660,- Kč

Osazení protipovodňové zpětné klapky na Úpravně vody Hamr:	     56.173,- Kč

Vybourání a zazdění 10 ks oken na ÚV Hamr – budova filtrů:	     70.648,- Kč

Opravy, rekonstrukce a investice celkem:	1,138.925,- Kč

V rámci příprav na akce uvažované k realizaci v příštích letech zadal DSO Vodovod Hamr zpracování projektové dokumentace. Náklady na projekty v roce 2012 činí:

Třeboň, Budějovická ul. – Rekonstrukce kanalizace a vodovodu:	     45.000,- Kč

Zpracoval: Jan Ouška

Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2012:

Stav dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu DSO FIN 2-12 k 31.12.2012

Paragraf	Položka	   Výsledek

od zač.roku:

I. Rozpočtové příjmy:	         Kč

0000 4221	Investiční přijaté transfery od obcí	                0,00

0000 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	                0,00

000		                0,00

2310 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	     301.513,00

2310 2131	Příjmy z pronájmu pozemku	       12.000,00

2310 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	  6,658.032,00

2310 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého maj.	         6.000,00

231	Pitná voda	  6,977.545,00

6310 2141	Příjmy z úroků (část)	       87.706,23

631	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	       87.706,23

6409 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	     299.480,00

640	Ostatní činnosti	     299.480,00

Příjmy celkem:	  7,364.731,23

II. Rozpočtové výdaje:

2310 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	     459.324,00

2310 5021	Ostatní osobní výdaje	       61.000,00

2310 5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.polit.zam.	     114.835,00

2310 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	       41.337,00

2310 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	         2.008,00

2310 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	                0,00

2310 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	       45.366,00

2310 5161	Služby pošt	         2.034,00

2310 5168	Služby zpracování dat	       89.720,00

2310 5169	Nákup ostatních služeb	       31.401,00

2310 5171	Opravy a udržování	     372.477,85

2310 5175	Pohoštění	            235,00

2310 5367	Výdaje z financ. vypořádání minulých let mezi obcemi	  2,849.980,00

2310 5424	Náhrady mezd v době nemoci	                0,00

2310 6121	Budovy, haly a stavby	  8,085.279,02

2310 6130	Pozemky	                0,00

231	Pitná voda	12,154.996,87

6310 5163	Služby peněžních ústavů	         6.671,50

631	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	         6.671,50

6409 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	     848.351,00

640	Ostatní činnosti	     848.351,00

Výdaje celkem	13,010.019,37

Financování – třída 8

Krátkodobé financování z tuzemska:

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky:	  6,800.000,00